**Июль 2019 г.**

**Нацпроект «Демография» в действии**

Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018г. №204 поставлена задача обеспечить «условия для достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет к 2021 году».

В рамках национального проекта «Демография» и в соответствии с федеральным проектом в Чеченской Республике разработан региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». На его реализацию в 2019 году будет направлено 2 033,642 млн рублей.

Как рассказал первый заместитель председателя Комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию Лечи Джумаев, целью регионального проекта является обеспечение возможностей женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

– Чеченская Республика достаточно активно включилась в работу по реализации нацпроекта: в регионе в 2019 году будет построено 18 детских садов из 39 планируемых в рамках проекта, создано не менее 2660 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет. Также в этом году планируется приобретение (выкуп) 4 детских садов.

На сегодняшний день реализованы мероприятия по приобретению (выкупу) трех детских садов в селах Гвардейское, Братское, Беной-Юрт Надтеречного района, общее количество мест в которых составит 420. Эти дошкольные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность и функционируют.

Проведены проектно-изыскательские работы на всех объектах, разработана проектно-сметная документация. Освоение средств составило 333,3 млн рублей.

Подписаны государственные контракты на строительство 4 детских садов в селах Герзель-Аул, Ишхой-Юрт, Джалка и Комсомольское Гудермесского района (каждый на 140 мест). На этих объектах уже ведется строительство.

В настоящее время проводятся аукционы по определению подрядных организаций на строительство остальных детских садов. Заключение государственных контрактов ожидается в начале августа.

В ближайшее время заработает и детский сад в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района, который примет 140 малышей. Новое дошкольное учреждение будет состоять из двух корпусов. В ДОУ будут групповые разновозрастные площадки (на первом этаже расположатся ясельные группы, на втором – группы для детей от 3 до 7 лет), игровые платформы, специализированные кабинеты, одним словом, здесь будут созданы все необходимые условия для дошкольников.

Также в рамках выделенных дополнительных средств из федерального бюджета в селах Хамби-Ирзе и Давыденко в 2019 году планируется строительство детских садов на 140 мест каждый.

В результате реализации регионального проекта в этом году показатель доступности мест в яслях республики достигнет 95%, а к 2021 году планируется, что дошкольное образование для детей до трех лет станет доступным на 100% на всей территории Чеченской Республики. В 2020-2021 гг. в рамках регионального проекта запланировано возведение еще 17 детских дошкольных учреждений, что позволит создать еще 2220 новых мест, – отметил Л.Джумаев.